Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на _2017__ рік

- __1000000__             Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради

(КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. ____1010000_____      Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради

(КПКВК МБ)				(найменування відповідального виконавця)

3.  _1016310____        _0490_    __Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території__

(КПКВК М)        (КФКВК)			(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 3875,214 | 3875,214 |  | 3031,06422 | 3031,06422 |  | -844,14978 | -844,14978 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

| № П/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  | Підпрограма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1016310 |  | Реконструкція вентиляції малого плавального басейну ДЮСШ по вул.Сахарова, 2а м.Дрогобичі Львівської області |  | 8,866 | 8,866 |  | 8,866 | 8,866 |  | - |  | - |
| 2 | 1016310 |  | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції (утеплення фасаду) будівлі у ДНЗ № 30"Волошка" |  | 182,609 | 182,609 |  | 198,6332 | 198,6332 | - | 16,0242 | 16,0242 | У зв’язку з поступленням благодійних внесків від організацій, фізичних |
| 3 | 1016310 |  | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції у ДНЗ №11"Світлячок" у м.Дрогобич | - | 365,698 | 365,698 |  | 372,458 | 372,558 | - | 6,86 | 6,86 | У зв’язку з поступленням благодійних внесків від організацій, фізичних |
| 4 | 1016310 |  | Придбання та встановлення дитячого майданчику у ДНЗ №13 "Казка" | - | 120,35 | 120,35 |  | 141,61544 | 141,61544 | - | 21,26544 | 21,26544 | У зв’язку з поступленням благодійних внесків від організацій, фізичних |
| 5 | 1016310 |  | Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції ДНЗ№15 по вул. Самбірській,66 у м.Дрогобичі | - | 371,584 | 371,584 |  | 371,45182 | 371,45182 | - | -0,13218 | -0,13218 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 6 | 1016310 |  | Заміна (реконструкція) штучного покриття спортивного майданчика м.Дрогобич, вул. Академіка Сахарова , 2а |  | 500,0 | 500,0 |  | 491,25251 | 491,25251 |  | -8,74749 | -8,74749 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 7 | 1016310 |  | Покращення надання послуг з фізичної культури шляхом будівництва спортивного багатофункціонального комплексного майданчика в м.Дрогобичі, вул..А.Сахарова, 2а |  | 1902,567 | 1902,567 |  | 1049,234 | 1049,234 |  | -853,333 | -853,333 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 8 | 1016310 |  | Реконструкція чаші малого плавального басейну в Дрогобицькій ДЮСШ ім.Боберського по вул..Сахарова, 2а | - | 290,00 | 290,00 | - | 290,00 | 290,00 | - | - | - | - |
| 9 | 1016310 |  | Влаштування (будівництво) дренажу геотермального поля теплового насосу на вул.А.Сахарова, 2а в м.Дрогобичі |  | 130,0 | 130,0 |  | 103,91325 | 103,91325 |  | -26,08675 | -26,08675 | за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |
| 10 | 1016310 |  | Будівництво дитячого майданчика на території ДНЗ №30 «Волошка» на вул.П.Орлика, 8, м.Дрогоби, Львівської обл. |  | 3,540 | 3,540 | - | 3,540 | 3,540 | - | - | - |  |
|  | Усього |  |  | - | 3875,214 | 3875,214 | - | 3031,06422 | 3031,06422 |  | -844,14978 | -844,14978 |  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  |  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1: Реконструкція вентиляції малого плавального басейну ДЮСШ по вул.Сахарова,2а м.Дрогобичі Львівської області |  |  | 8,866 | 8,866 |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків за виконання проектних робіт | Тис.грн. | Кошторис на проектні роботи | 8,866 | 8,866 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од. | Кошторис на проектні роботи | 1 | 1 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на розробку проектних робіт | Од. |  | 8,866 | 8,866 |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв’язку з поступленням благодійних внесків від організацій, фізичних |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 2: Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції (утеплення фасаду) будівлі у ДНЗ № 30"Волошка" |  |  | 182,609 | 198,6332 | 16,0242 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на утеплення фасадів | Тис.грн. | проектно-кошторисна документація | 182,609 |  | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальний обсяг на впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції (утеплення фасаду) будівлі у ДНЗ № 30"Волошка" | м2 | попередні інженерні розрахунки | 359 | 359 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на придбання обладнання довгострокового користування для дитячо-юнацької спортивної школи | тис.грн. | розрахунок | 0,508 | 0,553 | 0,045 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв’язку з поступленням благодійних внесків від організацій, фізичних |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 3: Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції у ДНЗ №11"Світлячок" м.Дрогобич |  |  | 365,698 | 372,558 | 6,86 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції у ДНЗ №11"Світлячок" м.Дрогобич | Тис.грн. | проектно-кошторисна документація | 365,698 | 372,558 | 6,86 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна вікон на блоки віконні металопластикові | 100 м2 | попередні інженерні розрахунки | 220,587 | 220,587 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на заміну вікон на блоки віконні метало пластикові, м2 | Тис.грн. | розрахунок | 1,657 | 1,688 | 0,031 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв’язку з поступленням благодійних внесків від організацій, фізичних |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 4: Придбання та встановлення дитячого майданчику у ДНЗ №13 "Казка" |  |  | 120,35 | 141,61544 | 21,26544 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на придбання та встановлення дитячого майданчику у ДНЗ №13 "Казка" | Тис.грн. | проектно-кошторисна документація | 120,35 | 141,61544 | 21,26544 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість ігрових комплексів | Од. | Попередні інженерні розрахунки | 4 | 4 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на придбання та встановлення дитячого майданчику,1 шт. | Тис.грн. | розрахунки | 30,087 | 35,403 | 5,316 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 5: Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції ДНЗ №15 по вул. Самбірській,66 у м.Дрогобич |  |  | 371,584 | 371,45182 | -0,13218 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виконання робіт з реконструкції | Тис.грн. | кошторис | 371,584 | 371,45182 | -0,13218 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість актів виконаних робіт | Од. | Акти виконаних робіт | 5 | 5 | 5 |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції | Тис.грн. | розрахунки | 371,584 | 371,45182 | -0,13218 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 6: Заміна (реконструкція) штучного покриття спортивного майданчика м.Дрогобич, вул. Академіка Сахарова , 2а |  |  |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на покриття спортивного майданчика | Тис.грн. | кошторис | 500,00 | 491,25251 | -8,74749 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість спортивних майданчиків | Од. | Акти виконаних робіт | 1 | 1 |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виконання робіт з реконструкції штучного покриття спортивного майданчика | Тис.грн. | розрахунки | 500,00 | 491,25251 | -8,74749 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 7: Покращення надання послуг з фізичної культури шляхом будівництва спортивного багатофункціонального комплексного майданчика в м.Дрогобичі, вул..А.Сахарова, 2а |  |  | 1902,567 | 1049,234 | -853,333 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на покращення надання послуг з фізичної культури шляхом будівництва спортивного багатофункціонального комплексного майданчика | Тис.грн. | кошторис | 1902,567 | 1049,234 | 853,333 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів | Од. | Попередні інженерні розрахунки | 1 | 1 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на шляхом будівництва спортивного багатофункціонального комплексного майданчика | Тис.грн. | розрахунки | 1902,567 | 1049,234 | 853,333 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 8: Реконструкція чаші малого плавального басейну в Дрогобицькій ДЮСШ ім.Боберського по вул..Сахарова, 2а |  |  | 290,00 | 290,00 | - |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на реконструкцію чаші малого плавального басейну в Дрогобицькій ДЮСШ ім.Боберського по вул..Сахарова, 2а | Тис.грн. | кошторис | 290,00 | 290,00 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Облаштування плиткою чаші малого плавального басейну | М2 | Попередні інженерні розрахунки | 105,5 | 105,5 | - |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати реконструкцію чаші малого плавального басейну | Тис.грн. | розрахунки | 2749 | 2749 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 9: Влаштування (будівництво) дренажу геотермального поля теплового насосу на вул.А.Сахарова, 2а в м.Дрогобичі |  |  | 130,0 | 103,91325 | -26,08675 |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на влаштування (будівництво) дренажу | Тис.грн. | кошторис | 130,0 | 103,91325 | -26,08675 |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість полів | Од. |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на виконання робіт з влаштування (будівництво) дренажу | Тис.грн. | розрахунки | 130,0 | 103,91325 | -26,08675 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів за виконані роботи згідно акту виконаних робіт |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 10: : Будівництво дитячого майданчика на території ДНЗ №30 «Волошка» на вул.П.Орлика, 8, м.Дрогоби, Львівської обл.. |  |  | 3,540 | 3,540 | - |
|  |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на проектні роботи з будівництва дитячого майданчика на території ДНЗ №30 «Волошка» | Тис.грн. | проектно-кошторисна документація | 3,540 | 3,540 | - |
|  |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | Од |  | 1 | 1 |  |
|  |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на проектну документацію | Тис.грн. | розрахунок | 3,540 | 3,540 | - |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |  |  | План видатків звітного періоду |  |  | Касові видатки за звітний період |  |  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів                                                        ______________                                                Сушко П.Я.________

(підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного                     ____________                                                   _Дутка О.М.________

розпорядника бюджетних коштів                               (підпис)                                                         (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}